NASA HOME CLOUD

# Промпты создания проекта

Результаты выполнения, архитектурные решения и подробное объяснение «что и почему создано»

| Проект | NASA Home Cloud / Old Hardware Must Live |
| --- | --- |
| Платформа | NVIDIA Jetson Nano 4 GB, Ubuntu 18.04, Docker Compose |
| Проверка live-фактов | 16 июля 2026 года |
| Назначение | Воспроизводимое описание разработки проекта с помощью инженерных промптов |
| Безопасность | Секреты и персональные данные исключены; адреса внешних систем заменены ролью/placeholder |

# Как читать и использовать документ

Это не журнал всех команд и не рекламное описание. Документ превращает историю NASA Home Cloud в последовательность воспроизводимых инженерных заданий. Каждый раздел содержит готовый промпт, причину шага, созданные артефакты, фактический результат, проверку и уроки.

Промпты можно копировать в Codex или другой инженерный агент, предварительно заменив параметры стенда.

Результаты описывают именно текущий проект; они не гарантируют такой же результат на другом оборудовании.

Команды изменения состояния намеренно не дублируются в полном объёме: агент сначала должен проверить локальные документы и состояние стенда.

Исторические измерения отмечены как исторические. Live-значения имеют дату проверки.

Stage 2 и миграция на открытый роутер описаны как планы, а не как выполненная конфигурация.

# Краткая архитектура результата

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Интернет / мобильные клиенты │ ▼ VPS: nginx + HTTPS + loopback reverse ports │ исходящий autossh через CGNAT ▼ Домашняя LAN <HOME_LAN_CIDR> │ ▼ Jetson Nano <JETSON_LAN_IP> ├─ Nextcloud + PostgreSQL + Redis ├─ Immich + PostgreSQL + Redis (ML disabled) ├─ Samba (LAN only) ├─ LLM Gateway с redaction ├─ NASA API ├─ Netdata, Uptime Kuma, Portainer └─ /mnt/storage на JMS583 SSD

# Сводный перечень этапов

| № | Этап | Статус | Главный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование продукта и границ проекта | Выполнено / проверено | Определена модульная платформа: Nextcloud, Immich, Samba, LLM Gateway, monitoring, backup и внешний reverse SSH tunnel. |
| 2 | Bootstrap репозитория и правила безопасной работы | Выполнено / проверено | Репозиторий стал единым источником конфигурации и документации. |
| 3 | Аппаратный аудит Jetson Nano | Выполнено / проверено | Подтверждены Jetson Nano 4 GB, Ubuntu 18. |
| 4 | Проектирование и подготовка хранилища | Выполнено / проверено | Рабочий `/mnt/storage` на `/dev/sda1`, ext4, около 228. |
| 5 | Базовая Docker-архитектура | Выполнено / проверено | На 16. |
| 6 | Развёртывание Nextcloud | Выполнено / проверено | Nextcloud 33. |
| 7 | Развёртывание Immich в щадящем режиме | Выполнено / проверено | Immich 2. |
| 8 | Samba и локальный NAS-доступ | Выполнено / проверено | Контейнер homecloud_samba запущен и healthy; Samba остаётся LAN-only и отсутствует в reverse tunnel. |
| 9 | LLM Gateway и защита персональных данных | Выполнено / проверено | Контейнер LLM Gateway запущен и healthy; endpoint /health отвечает локально и через VPS. |
| 10 | Локальная сеть и постоянный адрес Jetson | Выполнено / проверено | Jetson работает на 192. |
| 11 | Внешний доступ через VPS reverse SSH tunnel | Выполнено / проверено | Tunnel active/enabled; reverse ports 10022, 18080, 12283 и 18090 слушают только 127. |
| 12 | HTTPS для мобильных приложений | Выполнено / проверено | Мобильные клиенты получили HTTPS-доступ через VPS; домашний роутер по-прежнему не имеет входящего port forwarding. |
| 13 | Мониторинг и наблюдаемость | Выполнено / проверено | Netdata и Uptime Kuma healthy, Portainer запущен без собственного healthcheck; мониторинг доступен по LAN. |
| 14 | Ежедневные отчёты и Telegram-уведомления | Выполнено / проверено | Ежедневный отчёт работает. |
| 15 | NASA API как слой автоматизации | Выполнено / проверено | NASA API работает на порту 8099. |
| 16 | Автоматические инфраструктурные тесты | Выполнено / проверено | Исторически набор достигал 40/40. |
| 17 | Резервное копирование и восстановление | Выполнено / проверено | Дампы Nextcloud и Immich создаются успешно после исправления прав и запуска скрипта через bash. |
| 18 | Разбор USB-инцидентов и устойчивость storage | Выполнено / проверено | Мост заменён на JMS583 (USB ID 152d:a583), storage восстановлен и автоматически поднимается после reboot. |
| 19 | Security и privacy-аудит | Выполнено / проверено | Публичные материалы используют redacted screenshots и placeholders. |
| 20 | Публикация статьи и доказательная база | Выполнено / проверено | Статья опубликована в Habr Sandbox и на GitHub Pages. |
| 21 | Live reliability-аудит и контроль после перезагрузки | Выполнено / проверено | Предыдущая controlled reboot-проверка подтвердила автоматическое восстановление Jetson, SSD, tunnel и core stack. |
| 22 | Следующий этап: открытый роутер и сегментация сети | Запланировано | Рекомендуемый готовый вариант — GL. |

# Универсальная рамка для всех промптов

Следующий блок добавляется перед каждым конкретным заданием. Он не даёт агенту расширять полномочия и превращает ответ в проверяемый инженерный шаг.

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Выполни только задачу конкретного этапа, указанную после этой рамки.

# 1. Формулирование продукта и границ проекта

Цель: Превратить идею «дать старому Jetson Nano новую жизнь» в проверяемое техническое задание домашнего облака.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Проанализируй идею домашнего облака на NVIDIA Jetson Nano 4 GB. Сформируй техническое задание Stage 1: файлы и контакты, фотоархив, семейный доступ, LAN-only сервисы, внешний доступ через безопасный исходящий туннель, мониторинг и резервное копирование. Отдельно перечисли функции, которые нельзя включать на первом этапе: локальная LLM, прямой port forwarding, тяжёлый Kubernetes и обработка личных данных внешним LLM. Сравни готовый NAS и модульную Docker-архитектуру. Результат оформи как требования, критерии готовности, риски и поэтапный план.

## Почему этот этап понадобился

Jetson Nano ограничен четырьмя гигабайтами RAM, старым ARM64-стеком JetPack и microSD. Без явных границ проект быстро превратился бы в набор тяжёлых сервисов, конкурирующих за память и хранилище. Stage 1 был сознательно ограничен полезными семейными функциями и эксплуатационной надёжностью.

## Что было создано

Концепция NASA Home Cloud; функциональные и нефункциональные требования; этапы Stage 0–3; запрет прямой публикации сервисов; решение не разворачивать локальную LLM на Jetson.

## Результат выполнения

Определена модульная платформа: Nextcloud, Immich, Samba, LLM Gateway, monitoring, backup и внешний reverse SSH tunnel. Stage 2 Android Backup API и Stage 3 RAG оставлены в планах.

## Как проверять результат

Сверить docs/00_OVERVIEW.md, docs/02_REQUIREMENTS.md и таблицу этапов в docs/03_ARCHITECTURE.md

## Инженерное пояснение и урок

Сначала фиксируются ограничения и критерии готовности, затем выбираются приложения. Для слабого оборудования порядок особенно важен.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 2. Bootstrap репозитория и правила безопасной работы

Цель: Создать источник истины, в котором инфраструктура, решения и ограничения воспроизводимы.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Проведи первичный аудит репозитория. Прочитай README, AGENTS.md, обзор, требования и дерево проекта. Проверь структуру каталогов, .gitignore, отсутствие секретов, синтаксис YAML и Docker Compose. Не изменяй систему. Подготовь план Stage 1 и предложи минимальный набор документов: архитектура, storage design, networking, security, backup/restore, test plan, ADR и операционные runbook. Каждую рекомендацию свяжи с конкретным риском.

## Почему этот этап понадобился

Инфраструктурный проект невозможно безопасно сопровождать, если команды существуют только в истории терминала. AGENTS.md стал исполняемой памятью: он запрещает опасные операции даже после смены агента или контекста.

## Что было создано

Структура docs, docker/compose, services, scripts, systemd, tests и config; AGENTS.md; шаблон .env; ADR-процесс; правила малых шагов и rollback.

## Результат выполнения

Репозиторий стал единым источником конфигурации и документации. Реальные секреты вынесены в gitignored config/.env, публичные файлы используют placeholders.

## Как проверять результат

git status

git ls-files

docker compose ... config

поиск потенциальных токенов и паролей

проверка ссылок README

## Инженерное пояснение и урок

Документация — часть системы. Ограничение, не записанное рядом с кодом, со временем будет нарушено.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 3. Аппаратный аудит Jetson Nano

Цель: Установить реальные характеристики платы, ОС, памяти, USB и дисков без изменения устройства.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Выполни read-only аппаратный аудит Jetson Nano. Собери uname, /etc/os-release, lscpu, MemTotal, SwapTotal, lsblk, blkid, findmnt, df, lsusb, USB topology, сетевые интерфейсы, Docker version и температуры. Не форматируй носители и не меняй fstab. Сопоставь результат с требованиями сервисов и отметь ограничения ARM64, JetPack, RAM и microSD. Выдай отчёт «факт — риск — рекомендация — команда повторной проверки».

## Почему этот этап понадобился

Маркетинговые характеристики не показывают текущее состояние конкретного стенда. До развёртывания требовалось подтвердить архитектуру ARM64, объём памяти, версию Docker, состояние USB и доступный storage.

## Что было создано

Аппаратный паспорт стенда и команды повторной диагностики.

## Результат выполнения

Подтверждены Jetson Nano 4 GB, Ubuntu 18.04.6, Tegra kernel 4.9.253, Docker 20.10.7, microSD около 64 GB и внешний SSD. На 16.07.2026 активны четыре zram-устройства суммарно около 2 GB.

## Как проверять результат

uname -a

grep -E 'MemTotal|SwapTotal' /proc/meminfo

swapon --show

lsusb

findmnt

docker version

## Инженерное пояснение и урок

Даже стабильные факты статьи нужно помечать датой: swap, свободное место и версии приложений меняются.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 4. Проектирование и подготовка хранилища

Цель: Отделить системный носитель от данных и сделать запуск сервисов fail-closed при отсутствии SSD.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: На основании read-only аудита спроектируй /mnt/storage. До явного подтверждения не форматируй диск. Опиши ожидаемый UUID, файловую систему ext4, точки размещения Nextcloud, Immich, PostgreSQL, Samba и backups. Добавь storage preflight, который запрещает запуск storage-backed сервисов, если смонтирован не ожидаемый носитель или каталог оказался на root filesystem. Подготовь fstab-вариант с безопасными параметрами, команды проверки и rollback.

## Почему этот этап понадобился

Если USB-диск не смонтирован, Docker может незаметно создать каталоги на microSD. Это приводит к заполнению системного диска и ложному ощущению, что данные находятся на SSD.

## Что было создано

docs/04_STORAGE_DESIGN.md; storage_preflight.sh; systemd guards; каталоги данных и backup dumps; правила UUID-based mount.

## Результат выполнения

Рабочий `/mnt/storage` на `/dev/sda1`, ext4, около 228.2 GiB; на live-проверке свободно около 208.5 GiB. Сервисы зависят от успешного preflight.

## Как проверять результат

findmnt /mnt/storage

findmnt -no SOURCE,FSTYPE,SIZE,AVAIL /mnt/storage

df -h

запуск storage_preflight.sh

проверка systemd dependencies

## Инженерное пояснение и урок

Проверка факта монтирования важнее проверки наличия каталога. Каталог существует и на пустой microSD.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 5. Базовая Docker-архитектура

Цель: Разложить систему на независимые Compose-блоки и ограничить потребление ресурсов.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Спроектируй Docker Compose для Jetson Nano ARM64 с 4 GB RAM. Раздели Nextcloud, Immich, LLM Gateway, monitoring и Samba на отдельные compose-файлы, но используй общую внутреннюю сеть. Для каждого контейнера добавь restart policy, healthcheck там, где он поддерживается, storage bind mounts и ARM64-совместимый образ. Не используй Kubernetes. Объясни, почему каждый сервис нужен и сколько ресурсов он может потреблять.

## Почему этот этап понадобился

Один монолитный compose усложнил бы диагностику и rollback. Разделение позволяет перезапускать monitoring или Samba, не затрагивая фотоархив и Nextcloud.

## Что было создано

Compose-файлы Stage 1, Nextcloud, Immich, monitoring, Samba, LLM Gateway и NASA API; внутренняя сеть <INTERNAL_DOCKER_NETWORK>.

## Результат выполнения

На 16.07.2026 запущены 13 контейнеров; 12 имеют статус healthy, у Portainer healthcheck не задан.

## Как проверять результат

docker compose ... config

docker ps --format

docker inspect health

проверка bind mounts и сети

## Инженерное пояснение и урок

Healthcheck является свойством контейнера, а не синонимом состояния Up. В отчётах эти понятия нельзя смешивать.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 6. Развёртывание Nextcloud

Цель: Создать семейное файловое облако, контакты, календарь и Talk.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Разверни Nextcloud с PostgreSQL и Redis по проектному compose-файлу. Перед запуском проверь .env без вывода значений, storage preflight, свободный порт 8080 и наличие внутренней Docker-сети. Данные и БД размести на /mnt/storage. Не публикуй порт на домашнем роутере. После запуска проверь status.php, occ status, trusted domains, cron и персистентность после контролируемого restart. Подготовь rollback без удаления volumes или БД.

## Почему этот этап понадобился

Nextcloud объединяет файлы, CardDAV, CalDAV и Talk в одном сервисе, уменьшая число отдельных приложений и административную нагрузку.

## Что было создано

Nextcloud + PostgreSQL + Redis; каталоги данных; конфигурация trusted domains; инструкции пользователей и Talk.

## Результат выполнения

Nextcloud 33.0.4 отвечает локально и через VPS endpoint; live-проверка показала пять пользователей без вывода их имён.

## Как проверять результат

curl -fsS <NEXTCLOUD_LOCAL_HEALTH_ENDPOINT>

docker exec -u www-data homecloud_nextcloud php occ status

проверка count пользователей без раскрытия идентификаторов

## Инженерное пояснение и урок

Проверять нужно не только HTTP 200, но также installed/maintenance flags и доступность БД/Redis.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 7. Развёртывание Immich в щадящем режиме

Цель: Организовать автоматический фото- и видеобэкап без перегрузки Jetson.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Разверни Immich, PostgreSQL и Redis на ARM64. Machine learning отключи через IMMICH_DISABLE_MACHINE_LEARNING=true. Проверь свободную RAM, storage preflight, права каталогов, health endpoints и Android backup. Не отправляй фотографии внешним LLM и не выводи имена файлов. Для статистики используй агрегированные counts изображений и видео. Объясни, почему ML отложен и при каких условиях его можно тестировать отдельно.

## Почему этот этап понадобился

Распознавание лиц и объектов требует памяти и CPU, которых недостаточно при одновременной работе Nextcloud, БД, monitoring и API. Основная ценность Immich — надёжный автобэкап, а не ML.

## Что было создано

Immich server/microservices, PostgreSQL, Redis, storage layout, Android onboarding и redacted screenshots.

## Результат выполнения

Immich 2.7.5 работает с отключённым ML. На 16.07.2026 в БД 6 622 активных изображения и 357 видео, всего 6 979 объектов.

## Как проверять результат

GET /api/server/ping

GET /api/server/version

read-only SQL aggregate по таблице asset с deletedAt IS NULL и status=active

## Инженерное пояснение и урок

Счётчик Android upload queue, число файлов в галерее и число активных asset в БД — разные показатели. Их нельзя выдавать за одно число.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 8. Samba и локальный NAS-доступ

Цель: Дать компьютерам локальный файловый доступ без публикации SMB в интернет.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Разверни Samba только для LAN <HOME_LAN_CIDR>. Пароль получай из локального .env, никогда не печатай его и не записывай в compose. Раздели общую запись и read-only доступ к системным данным там, где это безопасно. Проверь bind mounts, права, порт 445 внутри LAN и невозможность доступа через публичный VPS tunnel. Подготовь команды Windows и Linux для проверки и rollback только через остановку контейнера.

## Почему этот этап понадобился

Samba удобна для локальной сети, но SMB нельзя выставлять наружу. Отдельный compose-блок позволяет отключить её независимо.

## Что было создано

Samba compose, shares, LAN firewall rules, пользовательские инструкции и секрет SAMBA_NAS_PASSWORD вне git.

## Результат выполнения

Контейнер homecloud_samba запущен и healthy; Samba остаётся LAN-only и отсутствует в reverse tunnel.

## Как проверять результат

docker ps

локальное подключение к порту 445

проверка отсутствия remote forwarding для 445

тест чтения/записи в разрешённом share

## Инженерное пояснение и урок

Сетевое ограничение должно обеспечиваться несколькими слоями: compose bind, host firewall и отсутствием внешнего proxy.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 9. LLM Gateway и защита персональных данных

Цель: Разрешить административные LLM-запросы, не отправляя личный контент во внешний сервис.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Разверни services/llm-gateway. Реализуй /health, mock-response без API-ключа, redaction email/телефонов/token/password и безопасный клиент внешнего API. Запрети отправку фотографий, документов, контактов, календарей и backup manifests. Ключ читай только из env. Добавь unit tests redaction и один синтетический smoke-запрос. Объясни границу между административными вопросами и пользовательскими данными.

## Почему этот этап понадобился

Внешняя LLM полезна для диагностики, но домашнее облако содержит наиболее чувствительные данные семьи. Поэтому gateway должен быть отдельным контролируемым контуром.

## Что было создано

LLM Gateway, redaction, mock mode, healthcheck, тесты и privacy policy.

## Результат выполнения

Контейнер LLM Gateway запущен и healthy; endpoint /health отвечает локально и через VPS. Локальная LLM на Jetson в Stage 1 не разворачивалась.

## Как проверять результат

GET /health

тест mock mode

unit tests redaction только на синтетических строках

проверка отсутствия ключей в git diff

## Инженерное пояснение и урок

Прокси к LLM без строгой классификации данных не является privacy-решением.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 10. Локальная сеть и постоянный адрес Jetson

Цель: Сделать LAN-доступ предсказуемым, не меняя семейный VPN и не открывая порты наружу.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Проведи read-only инвентаризацию домашней сети. Зафиксируй LAN <HOME_LAN_CIDR>, gateway <LAN_GATEWAY> и профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> со статическим адресом <JETSON_LAN_ADDRESS>. Не меняй DHCP, Wi-Fi, firewall, VPN или port forwarding. Опиши безопасную схему адресации, локальные DNS-имена home.arpa и проверку конфликтов IP. Отдельно зафиксируй запрет удаления <JETSON_NETWORK_PROFILE>.

## Почему этот этап понадобился

Все сервисы и пользовательские инструкции зависят от стабильного адреса Jetson. Смена профиля могла бы одновременно потерять LAN и reverse tunnel.

## Что было создано

Network inventory, ADR LAN-only, таблица портов, постоянная адресация и команды диагностики.

## Результат выполнения

Jetson работает на <JETSON_LAN_IP>; сервисы доступны в LAN, публичного port forwarding на домашнем роутере нет.

## Как проверять результат

ip addr

ip route

nmcli connection show <JETSON_NETWORK_PROFILE>

Test-NetConnection из Windows

проверка router UI только read-only

## Инженерное пояснение и урок

Новый роутер должен сначала воспроизвести старую подсеть и gateway, иначе миграция одновременно изменит слишком много переменных.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 11. Внешний доступ через VPS reverse SSH tunnel

Цель: Обойти CGNAT без вмешательства в Amnezia и без входящих портов домашнего роутера.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Спроектируй внешний доступ при CGNAT. Не трогай Amnezia-контейнеры и не добавляй им peers вручную. Jetson должен сам устанавливать autossh-соединение к VPS и создавать reverse forwards только на loopback VPS: Nextcloud, Immich, LLM Gateway и отдельный SSH management port. Оформи systemd unit с ServerAliveInterval, ExitOnForwardFailure и Restart. На VPS используй nginx как proxy. Дай проверки, которые не выводят ключи, и rollback остановкой только нового tunnel unit.

## Почему этот этап понадобился

WireGuard/DKMS на Tegra kernel 4.9 оказался рискованным, а ручная правка Amnezia могла отключить семейных клиентов. Исходящий SSH работает через CGNAT и изолирован от VPN.

## Что было создано

ADR-0005, nasa-tunnel.service, reverse ports, VPS nginx routes и runbook доступа через ProxyCommand.

## Результат выполнения

Tunnel active/enabled; reverse ports 10022, 18080, 12283 и 18090 слушают только <LOCALHOST>/::1 на VPS. Публичные endpoints Nextcloud, Immich и LLM Gateway отвечают HTTP 200.

## Как проверять результат

systemctl is-active/is-enabled nasa-tunnel

ss -lnt на VPS

curl status endpoints

SSH через ProxyCommand

## Инженерное пояснение и урок

Loopback binding на VPS критичен: reverse port не должен сам становиться публичным сервисом.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 12. HTTPS для мобильных приложений

Цель: Обеспечить работу Android autobackup и DAVx5 без прямой публикации домашнего сервера.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Добавь HTTPS на VPS nginx для Nextcloud/Immich/LLM Gateway. Если домен пока отсутствует, используй временный self-signed certificate и явно обозначь его как временное решение. Не включай отключение проверки TLS в приложениях по умолчанию. Опиши SAN, доверие сертификату на контролируемых устройствах, риски MITM, переход на публичный CA при появлении домена и rollback к прежним HTTP endpoints.

## Почему этот этап понадобился

Некоторые Android-клиенты ограничивают фоновые операции и DAV-синхронизацию по HTTP. TLS нужен, но self-signed не должен подаваться как окончательная модель доверия.

## Что было создано

ADR-0006, nginx HTTPS endpoints, инструкция установки сертификата и план миграции на домен.

## Результат выполнения

Мобильные клиенты получили HTTPS-доступ через VPS; домашний роутер по-прежнему не имеет входящего port forwarding.

## Как проверять результат

openssl s_client

curl с явным CA

проверка SAN и срока

Android connection test

## Инженерное пояснение и урок

Шифрование и доверие — разные свойства. Self-signed шифрует канал, но требует безопасной доставки корневого доверия.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 13. Мониторинг и наблюдаемость

Цель: Получить системные метрики, uptime-контроль и административный UI с минимальной нагрузкой.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Сравни Zabbix, Prometheus/Grafana, Netdata, Beszel, Uptime Kuma и лёгкие shell-отчёты для Jetson 4 GB. Выбери минимальный стек. Разверни Netdata, Uptime Kuma и Portainer отдельным compose-файлом; исторический обзор двух серверов можно разместить в Beszel Hub на VPS. Добавь healthchecks, memory checks, monitoring URLs и команды остановки всего monitoring-блока без влияния на Nextcloud/Immich.

## Почему этот этап понадобился

Полноценный Zabbix или Prometheus/Grafana потребовал бы дополнительную БД и заметный объём RAM. Выбранный стек распределяет функции без тяжёлого центрального хранилища на Jetson.

## Что было создано

Monitoring compose, Netdata, Uptime Kuma, Portainer, Beszel integration и observability runbook.

## Результат выполнения

Netdata и Uptime Kuma healthy, Portainer запущен без собственного healthcheck; мониторинг доступен по LAN.

## Как проверять результат

HTTP endpoints 19999, 3001, 9000

docker stats

контроль доступной RAM до/после запуска

## Инженерное пояснение и урок

Мониторинг не должен становиться главной нагрузкой наблюдаемой системы.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 14. Ежедневные отчёты и Telegram-уведомления

Цель: Получать краткое состояние системы без постоянного входа в панели мониторинга.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Создай ежедневный отчёт, который показывает uptime, RAM, storage, containers, локальные HTTP checks, состояние reverse tunnel и backup. Telegram token/chat id читай только из env и не выводи в лог. Раздели генерацию отчёта и доставку. Оформи systemd oneshot service и timer с Persistent=true; не задавай Restart для oneshot. Добавь ручной dry-run и rollback disable timer.

## Почему этот этап понадобился

Панель полезна при расследовании, но ежедневное короткое сообщение быстрее показывает деградацию. Разделение генерации и отправки упрощает тестирование без внешних сообщений.

## Что было создано

nasa-daily-report script, Telegram sender, systemd service/timer и runbook.

## Результат выполнения

Ежедневный отчёт работает. В процессе исправлена несовместимость Restart=on-failure с Type=oneshot.

## Как проверять результат

systemd-analyze verify

systemctl start service

journalctl

systemctl list-timers

проверка успешной доставки без вывода токена

## Инженерное пояснение и урок

Persistent timer после включения может немедленно выполнить пропущенный запуск; это нужно учитывать до enable.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 15. NASA API как слой автоматизации

Цель: Дать скриптам и будущим клиентам единый программный интерфейс к состоянию платформы.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Создай REST API на FastAPI поверх существующего стека. Нужны группы endpoints: health, system, storage, Docker containers, Nextcloud, Immich statistics, monitoring, reports и контролируемые administrative actions. Защити операции JWT, не возвращай секреты и персональные данные, документируй OpenAPI. Любое действие изменения состояния должно использовать allowlist и audit log. Добавь Pydantic-модели, tests и healthcheck.

## Почему этот этап понадобился

Portainer ориентирован на ручную работу. API нужен для cron, Telegram-бота, мобильного клиента и интеграций, сохраняя единые правила авторизации.

## Что было создано

services/nasa-api, JWT middleware, Pydantic schemas, OpenAPI и compose-интеграция.

## Результат выполнения

NASA API работает на порту 8099. Live openapi.json содержит 20 paths и 20 HTTP operations.

## Как проверять результат

GET /healthcheck

подсчёт paths/operations в openapi.json

tests

негативный запрос без JWT

## Инженерное пояснение и урок

Количество endpoint нужно считать по OpenAPI, а не по числу функций или модулей.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 16. Автоматические инфраструктурные тесты

Цель: После изменений быстро доказывать, что ключевые свойства системы сохранены.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Создай набор Goss/скриптовых проверок: файлы и каталоги, systemd units, listening ports, Docker containers, HTTP health endpoints, storage mount и отсутствие публичного SMB. Тесты должны быть read-only и завершаться ненулевым кодом при нарушении. Раздели локальные, внешние и destructive tests. Подготовь один smoke-командный маршрут и шаблон evidence report.

## Почему этот этап понадобился

Ручная проверка 10–20 сервисов после каждого изменения неполна и невоспроизводима. Автоматический набор фиксирует ожидаемое состояние.

## Что было создано

Goss tests, network/port checks, quality reports и acceptance checklist.

## Результат выполнения

Исторически набор достигал 40/40. Live-аудит статьи отдельно подтвердил core HTTP endpoints, containers, tunnel и OpenAPI; полный Goss следует запускать перед релизным checkpoint.

## Как проверять результат

goss validate

scripts/tests

проверка exit code

сохранение только агрегированного отчёта без секретов

## Инженерное пояснение и урок

Старый результат теста нужно маркировать датой; он не доказывает текущее состояние сам по себе.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 17. Резервное копирование и восстановление

Цель: Защитить БД и конфигурацию, не создавая ложного впечатления полноценного off-site backup.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Спроектируй backup/restore для PostgreSQL Nextcloud и Immich, конфигурации и пользовательских данных. Начни с database dumps на /mnt/storage/backups, используй атомарные временные файлы, retention и fail-closed storage preflight. Не очищай старые backups до подтверждения успешного нового dump. Restore-команды только документируй и не выполняй без отдельного подтверждения. Отдельно опиши будущую off-site копию restic на независимый носитель.

## Почему этот этап понадобился

Docker volumes не являются резервной копией, а backup на том же SSD не защищает от отказа носителя. Но корректные dumps уже защищают от части логических ошибок и упрощают будущий off-site pipeline.

## Что было создано

backup_databases.sh, systemd service/timer, database-dumps, retention и restore runbook.

## Результат выполнения

Дампы Nextcloud и Immich создаются успешно после исправления прав и запуска скрипта через bash. Полноценный off-site backup остаётся отдельным следующим этапом.

## Как проверять результат

systemctl start nasa-backup.service

journalctl

проверка свежести и ненулевого размера dumps

test restore только в отдельную БД

## Инженерное пояснение и урок

Наличие файла .sql не доказывает восстановимость. Нужен периодический restore drill в изолированном окружении.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 18. Разбор USB-инцидентов и устойчивость storage

Цель: Устранить повторяющиеся отключения SSD и превратить инциденты в защитные механизмы.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Проведи read-only расследование USB error -71, деградации скорости и ext4 errors. Собери dmesg, lsusb -t, USB IDs, SMART capability и историю mount. Не выполняй fsck на смонтированном диске, не форматируй и не меняй разделы. Сопоставь мост RTL9210B-CG и JMS583, UAS/BOT режимы и физические порты Jetson. Предложи минимальные изменения, каждое с измерением до/после, rollback и watchdog только после доказанной стабильности.

## Почему этот этап понадобился

Попытки лечить проблему только параметрами autosuspend не устраняли аппаратную нестабильность. Нужна была корреляция USB bridge, порта, режима UAS/BOT и ошибок файловой системы.

## Что было создано

Incident reports, JMS583 health scripts, usb recovery watchdog, hotplug recovery, preboot cycle и storage health timer.

## Результат выполнения

Мост заменён на JMS583 (USB ID 152d:a583), storage восстановлен и автоматически поднимается после reboot. Исторически измерены Write 250 MB/s и Read 172 MB/s в BOT mode.

## Как проверять результат

lsusb/lsusb -t

dmesg delta

findmnt

storage_preflight

controlled reboot acceptance

benchmark только по отдельному разрешению

## Инженерное пояснение и урок

Автоматический watchdog нельзя включать раньше, чем понятна физическая причина: иначе автоматизация будет циклически маскировать отказ.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 19. Security и privacy-аудит

Цель: Доказать, что публичный репозиторий и рабочая сеть не раскрывают секреты и личные данные.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Проведи аудит безопасности. Проверь gitignore, tracked files, историю git, compose env references, открытые порты, router port forwarding, reverse port binding, screenshots и документы. Не печатай найденные секреты: сообщай только путь, тип и remediation. Проверь, что Samba LAN-only, reverse ports loopback-only, administrative API требует JWT, LLM redaction работает, а личные фото/контакты не попадают во внешний LLM. Сформируй risk register и команды повторной проверки.

## Почему этот этап понадобился

Проект одновременно содержит сетевую инфраструктуру, семейные данные и внешний VPS. Ошибка в одном .env или скриншоте может быть критичнее ошибки кода.

## Что было создано

Security/privacy documentation, secret-check script, image redaction checklist, safe publication assets и ограничения external LLM.

## Результат выполнения

Публичные материалы используют redacted screenshots и placeholders. Live reverse ports привязаны к loopback. В текущем Windows-сеансе полный bash secret-check заблокирован отсутствующей WSL2 virtualization, поэтому перед публикацией его нужно повторить в рабочем Linux/Git Bash окружении.

## Как проверять результат

check_no_secrets.sh

git diff --check

git grep по типовым сигнатурам

ss/nmap только в разрешённом scope

ручной image review

## Инженерное пояснение и урок

Секреты в истории git требуют очистки истории, а не только удаления из текущего файла.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 20. Публикация статьи и доказательная база

Цель: Превратить технический журнал в честную воспроизводимую статью без утечки данных.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Подготовь статью для Хабра по проекту NASA Home Cloud. Каждое числовое утверждение занеси в таблицу фактов: значение, дата, источник, статус live/snapshot/historical. Проверь изображения по privacy checklist и используй только redacted copies. Объясни не только что сделано, но и почему отклонены альтернативы. Сохрани отдельные версии: canonical Markdown, GitHub Pages, Habr-ready, WYSIWYG HTML и DOCX. Не превращай исторический screenshot в текущее измерение.

## Почему этот этап понадобился

В инфраструктурной статье цифры быстро устаревают. Без facts table старый uptime, свободное место или число фотографий выглядят как текущие факты.

## Что было создано

Habr article variants, redacted images, publication checklist, evidence report, facts table и DOCX.

## Результат выполнения

Статья опубликована в Habr Sandbox и на GitHub Pages. На 16.07.2026 обновлены данные VPS, zram, containers и Immich; исторические screenshots получили явные подписи.

## Как проверять результат

Markdown image links

HTML review

DOCX media count

facts table

проверка внешних страниц после публикации

## Инженерное пояснение и урок

Актуализация не означает стирать историю. Правильнее разделять «на момент публикации» и «проверено сейчас».

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 21. Live reliability-аудит и контроль после перезагрузки

Цель: Проверить, что система возвращается в рабочее состояние без ручного запуска контейнеров.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Работай как reliability engineer. Начни с read-only проверки VPS и Jetson через существующий reverse SSH tunnel. Проверь boot_id, uptime, /mnt/storage, storage preflight, containers, systemd failed units, tunnel, local endpoints и public VPS endpoints. Перезагрузку выполняй только по явному разрешению. После разрешённого reboot дождись возврата tunnel и повтори проверки. Не трогай Amnezia. Выдай pass/fail по каждому acceptance criterion и отдельный список деградаций.

## Почему этот этап понадобился

Статус Up до reboot не доказывает корректность автозапуска, порядка mount и зависимостей systemd.

## Что было создано

Reliability plan, reboot acceptance checklist, incident checkpoint и evidence reports.

## Результат выполнения

Предыдущая controlled reboot-проверка подтвердила автоматическое восстановление Jetson, SSD, tunnel и core stack. Live-аудит 16.07.2026 повторно подтвердил endpoints и containers; отдельно обнаружен failed smartd.service, не исправлявшийся в рамках проверки статьи.

## Как проверять результат

ProxyCommand SSH

findmnt

storage_preflight

docker ps

systemctl --failed

curl local/public endpoints

сравнение boot_id при разрешённом reboot

## Инженерное пояснение и урок

Отчёт должен показывать и успех, и незакрытые деградации. Один failed unit нельзя скрывать за фразой «всё работает».

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# 22. Следующий этап: открытый роутер и сегментация сети

Цель: Подготовить развитие сети, не нарушив работающую адресацию и внешний доступ.

## Готовый промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Сравни OpenWrt, Turris OS и OPNsense для NASA Home Cloud. Учитывай текущую сеть <HOME_LAN_CIDR>, gateway <LAN_GATEWAY>, Jetson <JETSON_LAN_IP>, CGNAT и reverse SSH tunnel. Предложи VLAN: trusted, servers, IoT и guest; правила доступа к Jetson; local DNS home.arpa; SQM; backup конфигурации. Не меняй текущий роутер. Составь offline migration plan, acceptance tests и физический rollback на старый роутер.

## Почему этот этап понадобился

Открытая ОС позволит контролировать VLAN, DNS, firewall и обновления. Но одновременная смена подсети, Wi-Fi и gateway создаст слишком большой риск простоя.

## Что было создано

На текущем этапе — обоснованная рекомендация OpenWrt и shortlist устройств; конфигурация ещё не применялась.

## Результат выполнения

Рекомендуемый готовый вариант — GL.iNet Flint 2 с официальной поддержкой OpenWrt; бюджетный вариант — Cudy WR3000S; профессиональная схема — x86 OPNsense плюс отдельная точка доступа. Миграция остаётся запланированной.

## Как проверять результат

До покупки проверить точную hardware revision в OpenWrt firmware selector

затем offline config export, LAN tests и только после этого контролируемое переключение

## Инженерное пояснение и урок

Рекомендация и выполненный результат должны быть разделены. Роутер пока не является частью live-конфигурации проекта.

## Критерий завершения этапа

Этап считается завершённым только когда изменение воспроизводится из репозитория, проверка проходит без раскрытия секретов, rollback понятен, а оставшиеся риски явно записаны.

# Текущее подтверждённое состояние проекта

| Компонент | Подтверждённое состояние |
| --- | --- |
| VPS | Ubuntu 24.04.4 LTS; около 2 GB RAM; reverse ports Jetson привязаны к loopback. |
| Jetson | Ubuntu 18.04.6; kernel 4.9.253-tegra; около 4 GB RAM; четыре zram устройства около 2 GB. |
| Storage | JMS583, /dev/sda1, ext4, 228.2 GiB total, около 208.5 GiB свободно на 16.07.2026. |
| Containers | 13 запущены; 12 healthy; Portainer без healthcheck. |
| Nextcloud | Версия 33.0.4; пять пользователей; local/public status доступен. |
| Immich | Версия 2.7.5; ML disabled; 6 622 изображения + 357 видео = 6 979 активных объектов. |
| NASA API | 20 OpenAPI paths и 20 HTTP operations. |
| External access | Nextcloud, Immich и LLM Gateway прошли публичные HTTP-проверки через VPS. |
| Открытая деградация | smartd.service находится в failed; исправление требует отдельного безопасного шага. |
| Невыполненный контроль | Полный bash secret-check нужно повторить в рабочем Linux/Git Bash окружении; текущая WSL2 virtualization недоступна. |

# Что намеренно не включено в документ

реальные пароли, токены, API-ключи и private keys

имена пользователей и членов семьи

содержимое фотографий, чатов, контактов, календарей и backup manifests

команды разрушительного восстановления и форматирования без подтверждения

детали конфигурации Amnezia-сервера

утверждение, что запланированный открытый роутер уже внедрён

# Рекомендуемый следующий безопасный промпт

Ты работаешь как инженер-разработчик, DevOps-инженер и системный администратор проекта NASA Home Cloud. Обязательные правила: 1. Работай малыми шагами: один технический блок — одна проверка результата. 2. Не записывай реальные пароли, токены, ключи, адреса личных ресурсов и персональные данные в репозиторий или отчёт. 3. Не форматируй диски, не меняй таблицу разделов, не удаляй БД и Docker volumes без отдельного явного подтверждения. 4. Не открывай Nextcloud, Immich, LLM Gateway, Samba или SSH напрямую в интернет. 5. Не изменяй работающий Amnezia-сервер через SSH, wg set или ручную правку конфигурации. 6. Не удаляй профиль <JETSON_NETWORK_PROFILE> на Jetson; целевой адрес Jetson — <JETSON_LAN_ADDRESS>. 7. Перед изменением покажи: что меняется, почему, какие файлы затрагиваются, команды, проверку и rollback. 8. Если факт можно проверить read-only командой, сначала проверь его, а не предполагай. 9. В финале перечисли изменённые файлы, доказательства результата, риски и следующий безопасный шаг. Текущая задача: Проведи отдельную read-only диагностику failed smartd.service на Jetson. Не меняй USB, storage, fstab, Docker, firewall, VPN или данные. Собери systemctl status, journalctl только для unit, установленную конфигурацию smartd, поддержку SMART мостом JMS583 и расхождения между repo/runtime. Определи корневую причину, предложи минимальное исправление, команды проверки и rollback. До отдельного подтверждения исправление не применяй.